Operativní roční plán na rok 2023 schváleného Zastupitelstvem obce Mníšek dne 7.12.2022

příloha č. 2 k Programu rozvoje obce schváleného Zastupitelstvem obce Mníšek dne 9.12.2020

| Název akce – předmět akce | Předmět | Termín realizace | Předpokládané náklady vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnova drobných památek v krajině – křížek ul. Zadní, nová kaplička Fojtka | Údržba, obnova | 2023 | 0,3 mil. Kč |
| Digitalizace autobusových zastávek | nákup – spoluúčast obce k projektu Korid (dotace před schválením) | 2021- 2023 | 0 Kč |
| PD – kanalizace Zadní ul. a Frýdlantská | Projektová dokumentace | 2023 - 2024 | 0,5 mil. Kč |
| prodloužení kanalizačního řadu ul. Zelená | Stavební práce (předpokládat žádosti o dotaci Liberecký kraj 50%) | 2023 - 2025 | 7 mil. Kč |
| Vodovod a kanalizace Skřivany | Stavební práce celkem 5,9 mil. Kč bez DPH – podíl obce 50% | 2024 | 2,85 mil. Kč |
| Projektová dokumentace a územní studie - náplavka Mníšek s tůněmi za OÚ – revitalizace centra obce Mníšek | Projekční práce vč. inženýrské činnosti. | 2023 - 2024 | 0,53 mil. Kč |
| náplavka Mníšek s tůněmi za OÚ – revitalizace centra obce Mníšek | Stavební práce (bude předložena žádost o dotaci 90% z IROP) | 2023 | 25 mil. Kč |
| rekonstrukce objektu č.p. 143 na multifunkční kulturní dům | Stavební práce vč. vybavení ve spolupráci se soukromým investorem provozujícím restauraci | 2023 – 2025 | 10 mil. Kč |
| Oprava komunikace ul. Na Kopečku 300m – 2 etapy | Oprava místní komunikace | 2023 - 2024 | 3 mil. Kč |
| Oprava místní komunikace Pod Ostrým, Fojtka | Oprava místní komunikace | 2023 | 0,5 mil. Kč |
| Oprava místní komunikace Nádražní | Oprava místní komunikace Opakovaná žádost o dotaci | 2023 | 5 mil. Kč |
| Místní komunikace Spojovací – část od přehrady k č.p. 316, Mníšek | Projektová dokumentace | 2023 | 0,45 mil. Kč (z toho 0,3 tis. Kč dotace Liberecký kraj) |
| PD – cyklostezka do Krásné studánky | Projektová dokumentace (příprava pro čerpání dotace ze SFDI na cyklo) | 2023 |  |
| PD - Oprava komunikace ul. Na Kopečku | Projektová dokumentace | 2023 | 0,12 mil. Kč |
| PD – humanizace Oldřichovská | Projektová dokumentace | 2023 | 1,4 mil. Kč |
| Člověk a příroda – Přírodovědné a polytechnické učebny Mníšek | Stavební práce (byla neúspěšně předložena žádost o dotaci z IROP) | 2023 – 2024 | 40 mil. Kč |
| Člověk a příroda – Přírodovědné a polytechnické učebny Mníšek | Stavební práce + vybavení – zúžený rozsah (plán předložit žádost o dotaci 90% do MAS) | 2023 – 2024 | 9 mil. Kč |
| Projektová příprava Rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ | Projekční práce | 2023 | 1,5 mil. Kč |
| PD kanalizace Liberecká od domu služeb | Projekční práce | 2023 | 0,25 mil. Kč |
| Řadová – vodovodní řad – přeložka | Stavební práce | 2023 | 0,3 mil. Kč |
| Odpadové hospodářství | Projekční práce – nová koncepce nakládání s odpady | 2023 | 0,1 mil. Kč |
| Zateplení obecního domu Fojtecká 244 | Stavební práce – schválena žádost o dotaci na zateplení 0,3 tis. Kč | 2023 | 3,3 mil. Kč |
| Odpadový systém DtD | Pořízení nádob na tříděný odpad k domácnostem, VŘ na svozovou společnost | 2023 | 1,3 mil. Kč |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení Frýdlantská | Stavební práce | 2023 | 0,3 mil. Kč |
| Rekonstrukce obecního úřadu – podkroví a suterén, zasedací místnost | Stavební práce (pokračování) | 2022 – 2023 | 1 mil. Kč |
| Úprava plochy k vysazení dětí u ZŠ | Stavební práce | 2023 | 0,5 mil. Kč |

Seznam investičních a neinvestičních akcí může být aktualizován dle aktuální potřeby obce.

Operativní roční plán akcí schválilo dne 7. 12.2022 Zastupitelstvo obce Mníšek

usnesením č. 161/12/2022.                                                      Roman Slezák, starosta obce v.r.