Operativní roční plán na rok 2024 schváleného Zastupitelstvem obce Mníšek dne 14.2.2024

příloha č. 2 k Programu rozvoje obce schváleného Zastupitelstvem obce Mníšek dne 9.12.2020

| Název akce – předmět akce | Předmět | Termín realizace | Předpokládané náklady vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnova drobných památek v krajině – křížek ul. Na Skřivanech, křížek křižovatka u pumpy | Údržba, obnova | 2024 - 2025 | 0,15 mil. Kč |
| Obnova kapličky na p.p.č. 585/3 Fojtce u ul. A.F. Ressela | Obnova kapličky | 2024 | 0,2 mil. Kč |
| Digitalizace autobusových zastávek | nákup – spoluúčast obce k projektu Korid (dotaci zajišťuje Korid) | 2024 - 2026 | 0 Kč |
| PD – kanalizace Zadní ul. a Frýdlantská | Projektová dokumentace | 2024 – 2026 | 0,5 mil. Kč |
| PD kanalizace Liberecká od domu služeb | Projekční práce | 2024 – 2025 | 0,25 mil. Kč |
| PD vodovod a kanalizace + prodloužení místní komunikace Lomená | Projekční práce | 2024 – 2025 | 0,50 mil. Kč |
| vodovod a kanalizace + prodloužení místní komunikace Lomená | Stavební práce | 2026 | 2,0 mil. Kč |
| prodloužení kanalizačního řadu ul. Zelená | Stavební práce (předpoklad žádosti o dotaci Liberecký kraj 50%) | 2024 - 2026 | 7 mil. Kč |
| Vodovod a kanalizace Skřivany | Stavební práce celkem 6 mil. Kč bez DPH – podíl obce 50% | 2024 | 3,00 mil. Kč |
| náplavka Mníšek s tůněmi za OÚ – revitalizace centra obce Mníšek | Stavební práce (žádost o dotaci 90% z IROP) | 2024 – 2025 | 25 mil. Kč |
| rekonstrukce objektu č.p. 143 na multifunkční kulturní dům | Stavební práce vč. vybavení ve spolupráci se soukromým investorem provozujícím restauraci | 2024 – 2026 | 10 mil. Kč |
| Oprava komunikace ul. Na Kopečku 300m – 2 etapy | Stavební práce | 2024 – 2026 | 4 mil. Kč |
| Oprava místní komunikace Pod Ostrým, Fojtka | Stavební práce (po převodu komunikace do majetku obce od Lesů ČR) | 2024 – 2025 | 0,5 mil. Kč |
| Oprava místní komunikace Nádražní | Stavební práce - Opakovaná žádost o dotaci | 2024 – 2026 | 5 mil. Kč |
| Oprava místní komunikace Tovární | Stavební práce | 2024 | 1 mil. K |
| PD – Oprava komunikace ul. Na Kopečku | Projektová dokumentace | 2024 | 0,12 mil. Kč |
| Místní komunikace Rekonstrukce cyklostezky a místní komunikace v rámci projektu „Zlepšení bezpečnosti MK Mníšek – Fojtka | Stavební práce – oprava ul. Spojovací a cyklostezka podél golfu (schválená dotace SFDI) | 2024 | 10 mil. Kč (4,8 mil. Kč dotace SFDI na část týkající se cyklostezky) |
| Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – Mníšek, humanizace průtahu vč. chodníků | Stavební práce – chodníky (dotace SFDI), kanalizace | 2024 – 2025 | 25 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč dotace SFDI) |
| Člověk a příroda – Přírodovědné a polytechnické učebny Mníšek | Stavební práce (opakované pokusy žádosti o dotaci) | 2024 – 2026 | 40 mil. Kč |
| ZŠ Mníšek – rekonstrukce střechy a umístění fotovoltaiky | Stavební práce + dodávka fotovoltaiky (dotace ) | 2024 | 4 mil. Kč |
| Člověk a příroda – Přírodovědné a polytechnické učebny ZŠ Mníšek | vybavení ( žádost o dotaci 90% do MAS Podještědí) | 2024 | 2,5 mil. Kč (2,375 mil. Kč dotace MAS) |
| Projektová příprava Rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ | Projektová dokumentace | 2024 - 2026 | 2,5 mil. Kč |
| Odpadové hospodářství | Projekční práce – nová koncepce nakládání s odpady | 2024 - 2026 | 0,1 mil. Kč |
| Odpadový systém DtD | Pořízení nádob na tříděný odpad k domácnostem, VŘ na svozovou společnost | 2024 - 2025 | 1,3 mil. Kč |
| Pasport veřejného osvětlení + PD na rekonstrukci | Projektová dokumentace | 2024 | 0,1 mil. Kč |
| Rekonstrukce veřejného v celé obci Mníšek | Stavební práce | 2024 | 4,0 mil. Kč (dotace Národní plán obnovy) |
| Rekonstrukce obecního úřadu – fasáda, suterén | Stavební práce (pokračování) | 2024 – 2025 | 1 mil. Kč |
| Úprava manipulační plochy pod MŠ pro sběrný dvůr a halu na štěrk | Stavební práce | 2024 | 0,5 mil. Kč |
| Rekonstrukce kabin sportovců a saunového provozu v objektu ul. Ke Hřišti č.p. 141 | Stavební práce | 2024 | 2,9 mil. Kč |
| Zavedení systému třídění DtD – kontejnery na třídění k jednotlivým nemovitostem | Pořízení kontejnerů z dotace | 2024 | 1 mil. Kč (z toho dotace 85%) |

Seznam investičních a neinvestičních akcí může být aktualizován dle aktuální potřeby obce.

Operativní roční plán akcí schválilo dne 14. 2.2024 Zastupitelstvo obce Mníšek

usnesením č.    19/02/2024.                                                      Roman Slezák, starosta obce v.r.